# STATUS.md — BiDash

_Mis à jour : 01/06/2026_

## Objectif de la prochaine session

Analyser les fichiers exemples fournis par Vincent (wshop, Y2, GA) → adapter BiDash aux colonnes réelles → valider le prototype v1.

---

## Session du 01/06/2026

### Réalisé

- Cadrage du besoin : outil BI file-based, CSV/XLSX, HTML standalone

- Prototype BiDash v1 livré (drag & drop, détection colonnes, KPIs, charts, tables)

- Structure projet créée dans Google Drive

- Définition des 3 sources : wshop (commandes), Y2 (stock), GA (trafic)

### Décisions prises

- Architecture v1 : HTML pur côté client, SheetJS + Chart.js → raison : aucune dépendance serveur, données restent locales

- Mapping de colonnes : détection automatique avec correction manuelle → raison : colonnes inconnues a priori

### Points ouverts / Risques

- ⚠️ Colonnes réelles de wshop et Y2 inconnues — la détection auto peut échouer → attendre les fichiers exemples

- ⚠️ Format d'export GA à confirmer (GA4 vs Universal Analytics, CSV brut vs rapport personnalisé)

- 🔲 Architecture v2 (connexions directes API) non définie — à traiter après v1 validée

## Backlog priorisé

1. Analyser fichiers exemples réels (wshop, Y2, GA)

2. Adapter BiDash : dictionnaire de colonnes spécifique aux systèmes de Vincent

3. Valider prototype v1 en conditions réelles

4. Rédiger cahier des charges v1 complet

5. Définir vision v2 (connexions directes, architecture cible)