# Cahier des charges — BiDash v1

_Version : DRAFT 0.1 — 01/06/2026_

_Statut : En cours de rédaction — à valider après analyse des fichiers exemples_

---

## 1. Périmètre

### 1.1 Dans le scope (v1)

- Application web locale (fichier HTML unique, aucun serveur)

- Import de fichiers CSV et XLSX par drag & drop ou clic

- 3 types de sources : Commandes e-shop (wshop), Stock ERP (Y2), Trafic (GA)

- Détection automatique des colonnes avec correction manuelle possible

- Dashboard dynamique avec KPIs, graphiques et tableaux

- Chargement multi-sources simultané

### 1.2 Hors scope (v1)

- Connexions API directes

- Persistance des données entre sessions

- Authentification / multi-utilisateurs

- Export des dashboards (PDF, image)

- Mode mobile

---

## 2. Fonctionnalités

### F1 — Import de fichiers

- Drag & drop sur zone dédiée ou clic "Charger"

- Formats acceptés : .csv, .xlsx, .xls

- Sélection du type de source (Commandes / Stock / GA)

- Parsing immédiat côté client (SheetJS)

- Support encodages : UTF-8, Latin-1 (à valider selon exports réels)

### F2 — Mapping de colonnes

- Détection automatique par dictionnaire de synonymes (FR + EN)

- Affichage du mapping détecté avec statut (✓ trouvé / ✗ manquant)

- Correction manuelle via dropdowns pour chaque colonne

- Colonnes requises bloquantes si absentes

- Mémorisation du mapping dans la session (rechargement du même type = mapping réappliqué)

### F3 — Dashboard Commandes

KPIs : CA total, nombre de commandes, panier moyen

Graphiques : évolution CA par mois (line chart), top produits par CA (bar horizontal)

Tableaux : top 10 clients par CA, top 10 produits

### F4 — Dashboard Stock

KPIs : total références, ruptures, alertes stock faible, valeur stock totale

Tableau : produits en alerte (rupture ou sous seuil), triés par criticité

### F5 — Dashboard Trafic GA

KPIs : sessions totales, utilisateurs, conversions, taux de conversion moyen

Graphiques : sessions par source (doughnut), taux de conversion par source (bar)

Tableau : détail par source (sessions, conversions, revenu)

### F6 — Multi-sources

- Chargement simultané des 3 sources

- KPIs combinés en vue d'ensemble

- Badges sources en header avec suppression individuelle possible

---

## 3. Contraintes techniques

| Contrainte | Valeur |

|------------|--------|

| Exécution | Navigateur uniquement, aucun serveur |

| Dépendances CDN | SheetJS 0.18.5, Chart.js 4.4.1, Google Fonts |

| Compatibilité | Chrome, Firefox, Edge (versions récentes) |

| Performance | Parsing < 2s pour fichiers jusqu'à 50 000 lignes |

| Langue | Interface 100% française |

| Données | Jamais envoyées hors du navigateur |

---

## 4. Critères d'acceptation

| ID | Critère | Priorité |

|----|---------|---------|

| CA-01 | Un fichier CSV wshop déposé → KPIs commandes affichés en < 3s | MUST |

| CA-02 | Les colonnes réelles de wshop sont détectées automatiquement sans correction | SHOULD |

| CA-03 | Un fichier Y2 déposé → alertes stock affichées correctement | MUST |

| CA-04 | Un export GA déposé → sessions par source affichées | MUST |

| CA-05 | 3 sources chargées simultanément → dashboard combiné cohérent | SHOULD |

| CA-06 | Fichier mal formaté → message d'erreur clair, pas de crash | MUST |

| CA-07 | Interface utilisable sans formation ni documentation | SHOULD |

---

## 5. À compléter

- [ ] Colonnes exactes des exports wshop (après analyse fichiers exemples)

- [ ] Colonnes exactes des exports Y2

- [ ] Format exact des exports GA (GA4 ou UA, colonnes spécifiques)

- [ ] Seuil d'alerte stock par défaut (actuellement : 5 unités)

- [ ] Encodage des fichiers CSV (UTF-8 ou Latin-1 ?)

- [ ] Séparateur CSV (virgule, point-virgule, tabulation ?)